INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Prognoza finansowa określa dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu gminy, sposób sfinansowania deficytu, planowane przychody i rozchody oraz kwotę długu w poszczególnych latach.

Dochody budżetu Gminy zostały uchwalone w wysokości 68 683 520,00 zł, a wykonane w wysokości 31 113 730,99 zł tj. 45,30 % , z tego dochody bieżące wykonano w 49,85 %, a dochody majątkowe w 10,70 %.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowią dotacje na zadania inwestycyjne.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczy następujących zadań:

- Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze

społeczeństwem plan 162 155,00 zł, wykonanie 160 387,50 zł,

- Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota plan 2 917 955,00 zł, wykonanie 0 zł

- Budowa szkoły w Łochowie plan  916 063,00 zł,  wykonanie 0 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie plan 178 734,00 zł , wykonanie 178 733,50 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie i Łochowie – etap III plan 2 099 092,00 zł , wykonanie 0 zł,

- Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby CEE przy kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Lisim Ogonie plan  0 zł , wykonanie 249 488,38 zł,

- Rozbudowa zaplecza  boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie plan 210 000,00 zł , wykonanie 0 zł

Dochody majątkowe to również:

- Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności plan 0 zł,  wykonanie 82 820,00 zł,

- Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych plan 1 500 000,00 zł , wykonanie 183 247,60 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 854 676,98 zł tj. 10,70 %.

Na tak niskie wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ następujące przyczyny:

- Nie przekazanie dotacji na ,, budowę szkoły w Łochowie ”( pomimo składanych wniosków o płatność ),

- Dotacja na zadanie  ,, budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie i Łochowie – etap III ” została  wprowadzona na sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2013 r.

( umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 12 lipca 2013 r. ),

- Dotacja na ,,Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ” jest przekazywana po złożeniu wniosków o płatność za opłacone wcześniej przez Gminę faktury,

- Dotacja na rozbudowę zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie zostanie przekazana w II półroczu br. ( wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w dniu 28 czerwca 2013 r. ) . Zgodnie z umową pierwotny termin złożenia wniosku o płatność był wyznaczony w dniach od 1 do 30 września 2013 r. a na wniosek Gminy termin ten został zmieniony na okres od 1 do 30 czerwca 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy zostały uchwalone w wysokości 71 283 520,00 zł, a wykonane w wysokości 30 078 293,77 zł tj. 42,20 %, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,30 %, a wydatki majątkowe w 25,90 %.

Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości 2 600 000,00 zł , źródłem pokrycia deficytu są: pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 483 567,00 zł oraz kredyty z banku krajowego  w wysokości 2 116 433,00 zł.

W  I półroczu br zaciągnięta została pożyczka w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 121 360,56 zł jako pokrycie planowanego deficytu, a kredyt długoterminowy został zaciągnięty w miesiącu lipcu br.

Gmina ma uruchomiony kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 zł.

Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek w kwocie 2 934 005,57 zł oraz odsetki w kwocie 1 178 395,64 zł tj.  ogółem 5,98 % planowanych dochodów.

Zadłużenie na 30.06.2013 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 35 594 408,57 zł co stanowi 51,82  % do planowanych dochodów oraz zadłużenie na kwotę 4 355 675,37 zł z tytułu umów z terminem płatności powyżej roku.  Ogółem zadłużenie wynosi 58,16 % planowanych dochodów.

W miesiącu lipcu uregulowano zobowiązanie za fakturę  w wysokości 498 799,99 zł, pozostało 3 856 875,38 zł jako zobowiązanie z terminem płatności w 2014 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na realizację przedsięwzięć w 2013 r. zaplanowano kwotę  5 505 285,00 zł, wykonano w

I półroczu w wysokości   701 894,79 zł tj. 12,75 %.

1.Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Chełmska, Cedrowa,

Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka,

Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa,

Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 9 000 000,00 zł.

Zadanie rozpoczęło się w 2010 r. od podpisania umowy z PE-Polska sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w/w ulic. W maju 2011 r. została rozwiązana umowa z wykonawcą z jego winy.

W kwietniu 2011 r. podpisana została z firmą Agador s.c. umowa na wykonanie projektu dróg publicznych ( ul. Gwarna, Literacka, Olchowa, Orlika, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Sobótki, Betonowa, Altanowa, Piesza i Nizinna ) w Białych Błotach, wartość zadania 83 640,00 zł i termin wykonania do 30.09.2012 r.

Wykonawca otrzymał zgodnie z umową 30 % wynagrodzenia  tj. 25 092,00 zł po uzyskanych decyzjach lokalizacyjnych wraz z uzgodnionymi koncepcjami , sporządzonymi na mapach do celów projektowych. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty z kompletem zgłoszeń lub decyzji ZRiD, za wyjątkiem ulic Altanowej i Betonowej ukończono w 2013 r. Trwają prace nad projektem ulicy Betonowej, determinujące uzyskanie ZRiD również na ulicę Altanową.

W kwietniu również została podpisana z firmą Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe sp. z o.o. umowa na wykonanie projektu dróg publicznych ( ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska ) w Białych Błotach, wartość zadania 76 260,00 zł i termin wykonania do 30.09.2012 r.  Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskami złożono w czerwcu 2013 r. do Starosty Bydgoskiego celem zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji ZRiD.

Z tego etapu w 2012 r. została wybudowana nawierzchnia ulicy Orlika za kwotę 34 999,53 zł.

Do końca 2012 r. ogółem uregulowano zobowiązania na kwotę 60 091,53 zł.

Na 2013 r. została zaplanowana kwota 119 808,00 zł na uregulowanie pozostałych należności za wykonane projekty

Płatności zgodnie z umową w ciągu 21 dni od prawidłowo wystawionych faktur.

2. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa,

Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 4 574 908,00 zł.

W czerwcu 2011 r. została podpisana z Konsorcjum firm Budownictwo Drogowe Siedlecki sp. z o.o.  oraz MM Projekt sp. z o.o.  umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem  robót budowlanych na terenie ulic w Białych Błotach, wartość umowy to kwota 4 290 152,87 zł. Ostateczny termin wykonania wszystkich prac został  wyznaczony do dnia 30 marca 2013 r.

Przedmiotem umowy jest:

1) projekt kanalizacji deszczowej wraz z jej wykonaniem oraz odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Centralna, Barwinkowa, Chlebowa,

2) projekt kanalizacji deszczowej wraz z jej wykonaniem oraz wykonaniem nawierzchni ulic wraz z chodnikami w ulicach Alpejska, Arlekina, Bazaltowa, Epokowa, Hebanowa, Herbowa

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami  płatnymi do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w latach 2011-2014

Od początku trwania inwestycji do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki w wysokości 585 498,53 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 13 maja 2013 r.

Jeżeli gmina odzyska w br. podatek VAT od części tej inwestycji to kwotę tą przeznaczy na zapłatę za faktury.

3.Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w

Kruszynie Krajeńskim

W 2007 r. została zlecona do wykonania kompleksowa dokumentacja projektowa chodników i jezdni ul. Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim. Za wykonaną dokumentację zapłacono kwotę 67 714,00 zł (z tego 20 314,20 zł w 2011 r.).

W dniu 20.04.2011 r. została podpisana umowa o wartości 3 749 999,95 zł z Firmą Alstal-Drogi sp. z o.o. na budowę ulicy Łąkowej w Kruszynie Krajeńskim. Termin wykonania umowy to 11 tygodni od przekazania placu budowy, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi do wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy w latach 2011 do 2014. Przekazanie placu budowy nastąpiło 25.07.2011 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej , przebudowa przepustów drogowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego.

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 18.03.2012 r.

W ul. Łąkowej wybudowana została i odebrana protokołem końcowym w dniu 18.06.2012 r. magistrala wodociągowa o wartości 867 096,89 zł.

Od początku trwania inwestycji do końca 2012 r. łącznie poniesiono wydatki w wysokości

1 360 368,45 zł.

Na zapłatę za wykonane zadanie zostały zaplanowane w 2013 r. wydatki w wysokości 1 590 951,00 zł, a w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 188 135,61 zł.

Na dzień 15 lipca 2013 r. przypada termin płatności faktury o wartości 1 402 814,48 zł (zapłacono w dniu 10 lipca 2013 r.). Zgodnie z umową z wykonawcą na dzień 30 kwietnia 2014 r. do zapłaty jest faktura na kwotę 1 724 566,81 zł.

4. Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach

Projekt na budowę nawierzchni ulicy Czekoladowej wykonuje Firma Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe Sp. z o.o. w terminie do 30 września 2012 r. i kosztem 14 900,00 zł.

Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownym wnioskiem złożono w czerwcu Br. do starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD.

5. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 330 000,00 zł.

W dniu 27 lipca 2012 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Projektowa PROJBUD na wykonanie projektu nawierzchni wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych w terminie do 29.03.2013 r. Wartość prac to kwota 29 766,00 zł.

Aneksem nr 1 został przesunięty termin wykonania do 28 czerwca 2013 r.

Faktura została złożona w lipcu 2013 r.  z terminem płatności do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Plan wydatków na br. wynosi 130 000,00 zł z tego: kwota 30 000,00 zł na zapłatę za projekt budowlany a kwota 100 000,00 zł na wybudowanie odcinka zaprojektowanej nawierzchni drogi. Budowa rozpocznie się po wyborze wykonawcy robót.

6. Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 425 215,00 zł.

W 2012 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla legalizacji oraz przebudowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1926C Bydgoszcz-Nakło, odcinek od działki nr 120/6 w Łochowiczach do ulicy Wierzbowej w Łochowie za kwotę 25 215,00 zł.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem El-Kajo na kwotę 172 200,00 zł,  na przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w Łochowie na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Loferskiego, z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2013 r. i terminem płatności do 21 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Plan wydatków na br. wynosi 200 000,00 zł.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo

– etap II

Wydatki ogółem poniesione do 31.12.2011 r. wynosiły 153 500,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W dniu 31 maja 2012 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. z Torunia na wartość 49 200,00 zł z terminem do 10 czerwca 2012 r. na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz SIWZ.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 38 778,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Na 2013 r. zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł , wykonanie za I półrocze wynosi 0 zł , W II półroczu zostanie dokonana zmiana planu.

2014 r.

Realizacja zadania o wartości ogółem 3 549 685,00 zł została zaplanowana na lata 2014-2015.

Zadanie to będzie sfinansowane z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 2 164 442,00 zł oraz środków własnych w kwocie 1 385 243,00 zł.

Spłata pożyczki rozpoczyna się po trzech latach od otrzymania ostatniej transzy pożyczki.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 16 000 000,00 zł.

Wydatki ogółem poniesione do 31.12.2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2013 r.

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 2 399 092,00 zł, na 2014 r. 9 851 572,00 zł oraz na 2015 r. 3 098 887,00 zł.

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Źródłem sfinansowania wydatków w latach 2013-2015 jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 10 495 462,00 zł oraz środki własne w kwocie 4 854 089,00 zł.

W dniu 12.07.2013 r. została podpisana w WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie realizacji zadania.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon

Łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w wysokości 4 971 300,00 zł.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2008 r. od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice, wartość umowy 1 098 000,00 zł.

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lisim Ogonie.

W dniu 8.08.2011 r. została zawarta z firmą ROLLSTICK sp. z o.o. umowa na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w Lisim Ogonie – zadanie nr II na wartość 1 580 347,42 zł i terminem realizacji 10 miesięcy od przekazania placu budowy, co nastąpiło 16.08.2011 r.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace i aneksem został przedłużony termin wykonania robót do dnia 24.07.2012 r.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 26.07.2012 r.

W dniu 3.08.2011 r. została zawarta z firmą KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z o.o. umowa na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w Lisim Ogonie – zadanie nr I na wartość 2 812 405,20 zł i terminem realizacji 10 miesięcy od przekazania placu budowy, co nastąpiło 12.08.2011 r.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace i aneksem został przedłużony termin wykonania robót do dnia 13.08.2012 r.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 11.09.2012 r.

Ogółem w 2011 i 2012 roku wydatkowano kwotę 1 255 853,80 zł z tego:

15 600,00 zł za przedmiar robót i kosztorys na kanalizację sanitarną w Lisim Ogonie, 1 845,00 zł za weryfikację dokumentacji projektowej oraz 63 588,36 zł za mapy, 16 500,00 zł za nadzór archeologiczny, 284,84 zł za umieszczenie urządzenia kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową, 1 139 232,10 zł za budowę, 9 241,35 zł za nadzór inwestorski oraz 473,00 zł

za skanowanie i kserowanie dokumentów, 3 233,00 zł za podział działki i przygotowanie wyciągu z dokumentacji,  5 710,35 zł za przyłącza do sieci energetycznej przepompowni  oraz 145,80 zł za wydanie warunków technicznych.

Odzyskano podatek VAT w wysokości 178 860,00 zł.

W 2013 r. na zapłatę za zrealizowaną inwestycję zaplanowana została kwota 1 033 534,00 zł, a wydatkowano kwotę 509 700,57 zł, z tego : za budowę 498 000,00 zł, za nadzór inwestorski 11 400,57 zł.

Plan wydatków był zwiększony  o kwotę 340 000,00 zł na sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2013 r.

W dniu 1.07.2013 r. zostało uregulowane zobowiązanie w wysokości 498 799,99 zł (zmniejszenie zadłużenia ).

Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami płatność końcowa w wysokości 2 132 308,57 zł przypada na 30.04.2014 r.

Realizacja zadań powinna być finansowana z dochodów własnych. Jednak z analizy

budżetów za poprzednie lata wynika, że na finansowanie inwestycji z własnych dochodów jest coraz mniej środków. Powodem jest nakładanie na samorządy coraz więcej zadań bieżących do realizacji bez zapewnienia źródła sfinansowania ich realizacji ( np. żłobki ) lub zmiana formy finansowania zadań już realizowanych.

Kończące się inwestycje komunalne nie generują dochodów, lecz wydatki związane z ich utrzymaniem, eksploatacją i funkcjonowaniem

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 r. przewiduje się budżet z deficytem w wysokości 2 164 442,00 zł, gdzie źródłem pokrycia będzie pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu. W 2014 r. przewidywane jest również zaciągnięcie kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Od roku 2015 r. budżety prognozowane są z nadwyżkami, które będą przeznaczone na spłaty pożyczek i kredytów.

Realizacja upoważnień

1.Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

W I półroczu 2013 r.  zostały zaciągnięte zobowiązania i podpisane umowy z  :

| Lp | Nazwa firmy | Wartość umowy w zł |
| --- | --- | --- |
| 1 | El-Kajo Sp. z o.o. | 172 200,00 |

Szczegółowy zakres prac do wykonania przez tą firmę został opisany przy realizacji  przedsięwzięcia.

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein-Piotrowska