Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXIV / 332 / 2004

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 grudnia 2004 r.

# WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

| Dz | Rozdz | Wyszczególnienie | Okres realiza-cji zada-nia | #### Łączne nakłady finansowe |  |  |  | #### Wysokość nakładów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plan poprzedni | Zwięk-szenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach | Poniesio-ne do 31.12. 2003 | Plan poprzedni na 2004r. | Zwięk-szenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2004r. | 2005r. | 2006 r. |
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 2 657 715 | 58 370 | 42 700 | 2 673 385 | 193 358 | 772 426 |  | 20 000 | 752 426 | 747 601 | 980 000 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie |  | 430 884 | 58 370 |  | 489 254 | - | 370 884 |  |  | 370 884 | 118 370 |  |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej Białe Błota Bydgoszcz | 2004-2005 | 311 630 | 58 370 |  | 370 000 | - | 311 630 |  |  | 311 630 | 58 370 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 2 226 831 |  | 42 700 | 2 184 131 | 193 358 | 401 542 |  | 20 000 | 381 542 | 629 231 | 980 000 |
|  |  | Budowa nawierzchni asfaltowej na moście w Łochowie | 2004 | 42 700 |  | 42 700 | -0- | - | 20 000 | - | 20 000 | -0- | -0- |  |
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 40 000 |  | 8 427 | 31 573 | - | 40 000 |  | 8 427 | 31 573 |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 40 000 |  | 8 427 | 31 573 | - | 40 000 |  | 8 427 | 31 573 |  |  |
|  |  | Zakup gruntów | 2004 | 40 000 |  | 8 427 | 31 573 | - | 40 000 |  | 8 427 | 31 573 |  |  |
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 959 453 |  | 46 | 959 407 | 14 640 | 520 393 | 1 082 | 46 | 521 429 | 423 338 |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność |  | 769 953 |  |  | 769 953 | 14 640 | 395 893 | 1 082 |  | 396 975 | 358 338 |  |
|  |  | Budowa dróg wewnętrznych i chodników w kompleksie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w B.Błotach | 2002-2005 | 769 953 |  |  | 769 953 | 14 640 | 395 893 | 1 082 |  | 396 975 | 358 338 |  |

| Dz | Rozdz | Wyszczególnienie | Okres realiza-cji zada-nia | #### Łączne nakłady finansowe |  |  |  | #### Wysokość nakładów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plan poprzedni | Zwięk-szenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach | Poniesio-ne do 31.12. 2003 | Plan poprzedni na 2004r. | Zwięk-szenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2004r. | 2005r. | 2006 r. |
|  | 80114 | GZEAS |  | 7 500 |  | 46 | 7 454 | - | 7 500 |  | 46 | 7 454 |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego | 2004 | 7 500 |  | 46 | 7 454 | - | 7 500 |  | 46 | 7 454 |  |  |
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 100 000 | 1 867 | 1 867 | 100 000 | 20 000 | 30 000 | 1 867 | 1 867 | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
|  | 75023 | Urzędy gmin |  | 100 000 | 1 867 | 1 867 | 100 000 | 20 000 | 30 000 | 1 867 | 1 867 | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego | 2003-2006 | 80 000 | 1 867 |  | 81 867 | 20 000 | 10 000 | 1 867 |  | 11 867 | 30 000 | 20 000 |
|  |  | Zakup i wymiana centrali telefonicznej | 2004 | 15 000 |  | 100 | 14 900 |  | 15 000 |  | 100 | 14 900 |  |  |
|  |  | Zakup kserokopiarki | 2004 | 5 000 |  | 1 767 | 3 233 |  | 5 000 |  | 1 767 | 3 233 |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  | 17 669 700 | 60 237 | 53 040 | 17 676 897 | 4 029 053 | 3 065 620 | 2 949 | 30 340 | 3 038 229 | 6459 615 | 4 150 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Stojke