**Nr sprawy: RZP.271.69.2021.KZP** Białe Błota, dnia \_\_.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1

***Pytanie 1.***

W związku z postępowaniem pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021 – 2024, znak: RZP.271.69.2021.KZP i z zapisami zamieszczonymi w OPZ pkt. 1.4 ppkt g) „oczyszczenie wszystkich jezdni dróg utwardzonych, chodników i ścieżek pieszo – rowerowych, przystanków autobusowych, parkingów z piasku i innych pozostałych po zimie zanieczyszczeń w terminie do 15 maja każdego roku” zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień czy jest to obowiązek bezwarunkowy bez względu na to czy wykonawca stosował piasek na drogach utwardzonych? Czy obowiązek ten spoczywa wyłącznie w przypadku zastosowania do uszorstnienia nawierzchni utwardzanych piasku.

***Odpowiedź 1.***

Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczenia wszystkich nawierzchni dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, obiektów inżynierskich, parkingów do 15 maja, każdego roku, chyba, że warunki atmosferyczne panujące w danym sezonie zimowym w regionie będą to skutecznie uniemożliwiały. W takim przypadku Wykonawca w terminie do 30 dni oczyści wszystkie w/w nawierzchnie, od czasu podjęcia ostatnich czynności związanych z ZUD w danym sezonie zimowym. Do oczyszczania nawierzchni dróg, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, przystanków, parkingów, obiektów inżynierskich itd., należy używać sprzętu do tego przeznaczonego. W miejscach trudnodostępnych i w których wjazd zamiatarki jest niemożliwy, prace należy prowadzić ręcznie, co Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie i wkalkulować w koszty realizacji całego zadania. Oczyszczenie nawierzchni musi odbyć się po każdym sezonie zimowym, niezależnie od tego czy Wykonawca używał środków uszorstniających w danym sezonie zimowym czy też nie. Przystąpienie do oczyszczania nawierzchni powinno zostać zgłoszone Zamawiającemu, jak również zakończenie i przystąpienie do odbioru wykonanych prac.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.