**Nr sprawy: RZP.271.105.2021.ZP2** Białe Błota, dnia 22.02.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie**

**Zmiana treści SWZ**

1. Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt. 13.10. SWZ, Zamawiający informuje, iż zmienia zapis projektu umowy załącznika do SWZ tj.:

**W §3 ust. 2 projekt umowy – załącznik do SWZ**

Zapis : „2. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały zrealizowane w terminie: 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. **do ………………………….**”

*otrzymuje brzmienie:*

„2. Zamawiający wymaga, aby roboty zostały zrealizowane w terminie: 3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. **do ………………………….**”

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Ujednolicony projekt umowy budowa Miasteczka Rowerowego
3. Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

z up. Wójta

Zastępca Wójta

Anna Jankowska-Cepak